Sistema de Rastreamento

Plano de Iteração

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Criar o Plano de Iteração E1 | 04/11/2013 |
| Início da Iteração | 06/11/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 08/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 10/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 12/11/2013 |
| Atualizar o Documento Especificação do Requisito | 14/11/2013 |
| Criar Tela Localização de veículos | 27/11/2013 |
| Final da Iteração | 03/12/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

* Criar o plano de Iteração E1
* Atualizar Documento de Visão
* Atualizar o Documento Lista de Riscos
* Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho
* Atualizar o Documento Especificação do Requisito
* Criar Tela Localização de veículos

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Criar o Plano de Iteração E1 | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 |  |
| Atualizar o Documento de Visão | Alta |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2,0 |  |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 |  |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 |  |
| Atualizar o Documento Especificação do Requisito | Alta |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2,5 |  |
| Criar Tela Localização de veículos | Alta |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 4,5 |  |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Servidor apresentou problemas de conexão | Resolvido | Foi aberta uma O.S com o DataCenter que hospeda o nosso servidor e o problema foi resolvido. |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Tela de localização de veículos funcionando conforme documentos de Visão e Plano de Projeto e realizado todos os testes previstos com tolerância máxima de erros de 10%.

## Lista de riscos preenchida e aprovada por toda a equipe do projeto.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios