Sistema de Rastreamento

Plano de Iteração E2

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marco | Data |
| Início da Iteração | 05/02/2014 |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisito | 06/02/2014 |
| Atualizar o Documento de Visão | 06/02/2014 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 06/02/2014 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 06/02/2014 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 06/02/2014 |
| Especificar o caso de uso Alterar Senha Gerência | 25/02/2014 |
| Criar Tela Alterar Senha Gerência | 26/02/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Alterar Senha Gerência | 20/02/2014 |
| Realizar Testes na Tela Alterar Senha Gerência | 11/03/2014 |
| Final da Iteração | 12/03/2014 |

# Objetivos de Alto Nível

* Criar o plano de Iteração E2
* Especificar Caso de Uso Alterar Senha Gerência
* Criar Tela Alterar Senha Gerência
* Testar Tela Alterar Senha Gerência

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Início da Iteração | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 9.20 | 9.20 |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisitos | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 1 | 1 |
| Atualizar o Documento de Visão | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 4 | 4 |
| Atualizar o Plano de Projeto | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 1 | 1 |
| ­­­­Atualizar o Documento Lista de Riscos | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 2 | 1 |
| ­­­­Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 0.20 | 0.20 |
| Especificar o caso de uso Alterar Senha Gerência | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 0.20 | 0.20 |
| Criar Tela Alterar Senha Gerência | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 0.10 | 0.10 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Alterar Senha Gerência | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 0.15 | 0.15 |
| Realizar Testes na Tela Alterar Senha Gerência | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos / Edson Dias | 0.15 | 0.15 |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Não houve problema | - | Sem observações. |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Tela Alterar Senha Gerência no Sistema conforme documentos de Visão e Plano de Projeto. Todos os testes projetados devem ser realizados sem tolerância erros.

## Lista de riscos atualizada.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Aprovação do Patrocinador e do Gerente de Projetos. |
| Data da Avaliação | 12/03/2014 |
| Participantes | Patrocinador, Gerente e Equipe do Projeto |
| Status do Projeto | OK |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios