Sistema de Rastreamento

Plano de Iteração E3

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| Marco | Data |
| Início da Iteração | 05//05/2014 |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisito | 05//05/2014 |
| Atualizar o Documento de Visão | 05//05/2014 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 05//05/2014 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 05//05/2014 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 05//05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_ Equipamento | 06/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | 06/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Configuração das portas | 06/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Chip GSM | 06/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Operadora | 06/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | 06/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | 06/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | 07/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | 07/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | 07/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | 07/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Agenda | 07/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Informativo | 07/05/2014 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | 07/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_ Equipamento | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Configuração das portas | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Chip GSM | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Operadora | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | 08/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | 09/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | 09/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | 09/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Agenda | 09/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Informativo | 09/05/2014 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | 09/05/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_ Equipamento | 10/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | 10/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Configuração das portas | 10/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Chip GSM | 12/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Operadora | 12/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | 12/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | 13/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | 13/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | 13/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | 14/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | 14/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Agenda | 14/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Informativo | 15/09/2014 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | 15/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_ Equipamento | 16/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | 16/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Configuração das portas | 16/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Chip GSM | 17/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Operadora | 17/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | 17/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | 17/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | 19/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | 19/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | 19/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | 20/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Agenda | 20/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Informativo | 20/09/2014 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | 20/09/2014 |
| Final da Iteração |  |

# Objetivos de Alto Nível

* Criar o plano de Iteração E3
* Especificar todos os Casos de Uso do cadastro auxiliar
* Criar todas as telas do cadastro auxiliar
* Testar todas as Telas criadas na E3

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Início da Iteração | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 4 | 127.5 |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisitos | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0.30 | 0.30 |
| Atualizar o Documento de Visão | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0.30 | 0.30 |
| Atualizar o Plano de Projeto | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0.30 | 0.30 |
| ­­­­Atualizar o Documento Lista de Riscos | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0.30 | 0.30 |
| ­­­­Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0.30 | 0.30 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_ Equipamento | Média |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0.30 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. auxiliar\_Configuração  das portas | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Chip GSM | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Operadora | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Agenda | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Informativo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Especificar o caso de uso Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 1 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_ Equipamento | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Configuração das portas | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Chip GSM | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Operadora | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Agenda | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Informativo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Tela Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 0 | 3 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_ Equipamento | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Configuração das portas | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Chip GSM | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Operadora | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Agenda | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Informativo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Criar Planilha de Caso de Teste Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 2 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_ Equipamento | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Tipo do equipamento | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Configuração das portas | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Chip GSM | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Operadora | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Plano do Chip | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Marca | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Modelo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Cad. Auxiliar\_Veículo Cor | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Veículo Ícone | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Ícone do Ponto | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Agenda | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Informativo | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
| Realizar Testes na Tela Cad. Auxiliar\_Tipo de Manutenção | Média |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Edson Dias | 0 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Não houve problema | - | Sem observações. |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Implementação de todas as telas da iteração E3 e todos os testes projetados devem ser realizados sem tolerância erros.

## Lista de riscos atualizada.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Aprovação do Patrocinador e do Gerente de Projetos. |
| Data da Avaliação | xx/xx/xxxx |
| Participantes | Patrocinador, Gerente e Equipe do Projeto |
| Status do Projeto | OK |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios