Sistema de Rastreamento

Plano de Iteração Localizar Veículo

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Criar o Plano de Iteração Localizar Veículo | 04/10/2013 |
| Início da Iteração | 18/10/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 18/10/2013 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 19/10/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 20/10/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 23/10/2013 |
| Especificar o caso de uso Localizar Veículo | 26/11/2013 |
| Final da Iteração | 28/11/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

1. Criar o plano de Iteração C2
2. Atualizar Documento de Visão
3. Atualizar o Plano de Projeto
4. Atualizar o Documento Lista de Riscos
5. Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho
6. Especificar Caso de Uso Localizar Veículo

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Criar o plano de iteração Localizar veículo | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 0 |
| Atualizar o Documento de Visão | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 0 |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 3 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 4 | 0 |
| Especificar o caso de uso Localizar Veículo | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Não houve problema | - | Sem observação |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Plano de Iteração em conformidade com o Plano de Projeto.

## Lista de riscos atualizada e aprovada por toda a equipe do projeto.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Aprovação do Patrocinador e do Gerente de Projetos. |
| Data da Avaliação | 02/10/2013 |
| Participantes | Patrocinador, Gerente e Equipe do Projeto |
| Status do Projeto | OK |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios