Sistema de Rastreamento

Plano de Iteração Login no Sistema

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Criar o Plano de Iteração Login no Sistema | 04/11/2013 |
| Início da Iteração | 06/11/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 08/11/2013 |
| Atualizar o Plano de Projeto | 19/10/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 10/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 12/11/2013 |
| Especificar o caso de uso Login no Sistema |  |
| Atualizar o Documento Especificação de Requisito | 14/11/2013 |
| Final da Iteração | 04/12/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

* Criar o plano de Iteração C1
* Atualizar Documento de Visão
* Atualizar o Documento Lista de Riscos
* Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho
* Especificar Caso de Uso Login no Sistema
* Atualizar o Documento Especificação do Requisito

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Criar o Plano de Iteração Login no Sistema | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 |  |
| Atualizar o Documento de Visão | Alta |  | completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2,0 |  |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 |  |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 1,5 |  |
| Especificar o caso de uso Login no Sistema | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Servidor apresentou problemas de conexão | Resolvido | Foi aberta uma O.S com o DataCenter que hospeda o nosso servidor e o problema foi resolvido. |
|  |  |  |

# 5. Critérios de Avaliação

## Plano de Iteração em conformidade com o Plano de Projeto.

## Lista de riscos atualizada e aprovada por toda a equipe do projeto.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Aprovação do Patrocinador e do Gerente de Projetos. |
| Data da Avaliação | 02/10/2013 |
| Participantes | Patrocinador, Gerente e Equipe do Projeto |
| Status do Projeto | OK |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios