Sistema de Rastreamento

Plano de Iteração

# Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Criar o Plano de Iteração | 04/10/2013 |
| Início da Iteração | 18/10/2013 |
| Criar o Documento de Visão | 18/10/2013 |
| Criar o Plano de Projeto | 19/10/2013 |
| Criar o Documento Lista de Riscos | 20/10/2013 |
| Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 23/10/2013 |
| Criar o Documento Especificação do Requisito | 24/10/2013 |
| Criar tela de login | 02/11/2013 |
| Criar Localização de veículos | 15/11/2013 |
| Final da Iteração | 02/12/2013 |

# Objetivos de Alto Nível

* Apresentar os Documentos de Visão e Plano de Projeto.
* Apresentar Lista de Riscos.
* Apresentar os Itens de Trabalho
* Aprovação do gerente de projetos a Especificação dos Casos de Uso e Requisitos.
* Início de Implementação

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Abrir uma conta no GitHub | Alta |  | Completo | <https://github.com> |  | Valter Vasconcelos | 0,5 | 0 |
| Configurar o GitHub | Alta |  | Completo | <https://github.com> |  | Valter Vasconcelos | 0,25 | 1 |
| Criar o Documento de Visão | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 0 |
| Criar o Documento Plano de Projeto | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Criar o Documento Lista de Riscos | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 3 |
| Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 4 | 0 |
| Revisar o documento de acordo com o feedback do professor | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 2 | 0 |
| Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 0 |
| Criar o Documento Plano de Iteração | Alta |  | Completo | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 3 | 1,5 |
| Criar tela de login | Alta |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 72 | 64 |
| Criar Localização de veículos | Alta |  | Incompleto | <https://github.com/valtervasconcelos/Projeto_de_Software_1> |  | Valter Vasconcelos | 120 | 118 |

# Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Configuração do Repositório | Concluído: 100% | Config. Do GITHUB |
| Preenchimento dos documentos necessários | Concluído: 80%  Falta: 20% | Identificamos a necessidade de diversas correções no projeto e as mesmas deverão ser realizadas no menor tempo possível. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Aprovação do patrocinado do projeto referente aos documentos de Visão e Plano de Projeto.

## Lista de riscos preenchida e aprovada por toda a equipe do projeto.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da Avaliação | Aprovação do Patrocinador e do Gerente de Projetos. |
| Data da Avaliação | 02/10/2013 |
| Participantes | Patrocinador, Gerente e Equipe do Projeto |
| Status do Projeto | OK |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

.

## Avaliação X Resultados de Testes

## Outras Avaliações e Desvios